Suivi du projet

# 1. Plan type d'une itération (dans l'idéal)

# 2. Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quentin Bitschené | Anthony Da Mota | Hugo Martinez | Michael Laguerre |
| Management | **72** | **72** | **72** | **26** |
| Rédaction du DOW | 48 | 48 | 48 | 6 |
| Suivi de projet | 24 | 24 | 24 | 20 |
| Conception IHM/Préparation du projet | **20** | **16** | **20** | 1 |
| I1. Connexion/Déconnexion | **16** | **16** | **16** |  |
| I2. Géolocalisation basique | **16** | **24** | **16** |  |
| I3. Création d'un cercle | **28** | **28** | **28** |  |
| I4. Gestion de la liste de contacts | **20** | **20** | **20** |  |
| I5. Modification d'un cercle | **24** | **24** | **24** |  |
| I6. Système de messagerie | **28** | **20** | **24** |  |
| I7. Système de notifications | **16** | **16** | **20** |  |
| I8. Commande vocale | **16** | **12** | **16** |  |
| I9. Géolocalisation optimisée | **20** | **28** | **20** |  |
| Corrections de bugs / finalisation | **24** | **24** | **24** |  |
| Demonstration | **16** | **16** | **16** |  |
| Création de la présentation | 8 | 8 | 8 |  |
| Préparation de la démonstration | 8 | 8 | 8 |  |
| Total : | **316** | **316** | **316** |  |

## 2.1 Description des itérations

## Connexion/Déconnexion

Feature permettant l'inscription, la connexion ainsi que la déconnexion d'un utilisateur.

#### Conception :

* Maquettage de la page de lancement de l'application contenant les champs de connexion ainsi qu'un bouton vers l'inscription
* Maquettage de la page contenant les éléments nécessaires à l'inscription
* Modélisation d'un utilisateur du point de vue base de donnée
* Définition des services de base de données associés à l'inscription/connexion/déconnexion
* Choix de la gestion de session utilisateur et de la manière dont sera gérée la connexion et la déconnexion

#### Implémentation :

* Intégration des 3 pages (page de login, inscription, page d'accueil)
* Implémentation des services de base de donnée liés à l'inscription/connexion/déconnexion
* Implémentation des fonctions nécessaires à l'inscription/connexion/déconnexion

#### Tests utilisateur :

* Tests sur la page d'accueil pour voir si elle est satisfaisante d'un point de vue design et ergonomie
* Tests sur la page d'inscription pour voir si elle est satisfaisante d'un point de vue design et ergonomie et si la demande d'information est suffisante

#### Validation :

* Rapport d'ensemble de l'itération